INFORME DE REGISTRO

FOTOGRAFICO Y DOCUMENTAL

| Entidad | SERVICIUDAD ESP |  |  |  | Fecha | 28/03/2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABLE | GERENTE: FERNANDO JOSE DA PENA MONTENEGRO |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 3216396349 | E-mail | gerente@serviciudad.gov.co |  |  |  |  |
| Enlace PMU | Milena Rubio Mejia |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 3206954082 | E-mail | especializadoplaneacion@serviciudad.gov.co |  |  |  |  |
| Dirección | Avenida Simón – CAM piso 1 |  |  | Teléfono |  |  | 3322109 |

- DESCRIPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS.

- Registro fotográfico perteneciente a las actividades realizadas el día 04 de mayo de 2020, y su respectiva descripción - Grafica Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. - Fotos Realización de 14 reconexiones de red, predios que corresponden a invasiones y no tenían servicio de acueducto de la Empresa. - Fotos Se realizaron 2 reinstalaciones de servicio acueducto de predios desocupados y que solicitaron el servicio vía telefónica (entre ellas la caseta de Guadalupe que se necesita para gestión de entrega de ayudas) total van 482 - Registro Fotográfico realizado por la periodista de la Empresa labor realizada de manera diaria y realización de publicaciones de las labores realizadas - Grabación video campaña “Serviciudad te Apoya” realizado por el Diseñador contratado por la Empresa Contrato No. 073/2020 - Difusión de información en portal Facebook mediante Contrato No. 074/2020 quien realiza la publicación, difusión y acompañamiento de las labores realizadas por la Empresa.

| - REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.1 ACTIVIDAD Nro 1: Inspección, mantenimiento y limpieza de cámaras y sumideros. |  |
| Foto No 1:FRAILES | Foto No 2: La Sultana |
| Foto No 3: Santa Isabel | Foto No 4: San Rafael, cercha colector Frailes. |

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.3 ACTIVIDAD Nro 23 Realización de 14 reconexiones de red, predios que corresponden a invasiones y no tenían servicio de acueducto de la Empresa. |  |
| Foto No 1: | Foto No 2: |
| Foto No 3: | Foto No 4: |

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.4 ACTIVIDAD Nro 4 Se realizaron 2 reinstalaciones de servicio acueducto de predios desocupados y que solicitaron el servicio vía telefónica (entre ellas la caseta de Guadalupe que se necesita para gestión de entrega de ayudas) total van 482 |  |
| Foto No 1: | Foto No 2: |
| Foto No 3: | Foto No 4: |

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.5 ACTIVIDAD Nro 5: Registro Fotográfico realizado por la periodista de la Empresa labor realizada de manera diaria y realización de publicaciones de las labores realizadas |  |
| Foto No 1: | Foto No 2: |
| Foto No 3: | Foto No 4: |

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.6 ACTIVIDAD Nro 6 : REGISTRO FOTOGRAFICO Grabación video campaña “Serviciudad te Apoya” realizado por el Diseñador contratado por la Empresa Contrato No. 073/2020 |  |
| Foto No 1: | Foto No 2: |
| Foto No 3: | Foto No 4: |

| 2.REGISTRO FOTOGRAFICO |  |
| --- | --- |
| 2.7 ACTIVIDAD Nro 7: Difusión de información en portal Facebook mediante Contrato No. 074/2020 quien realiza la publicación, difusión y acompañamiento de las labores realizadas por la Empresa. |  |
| Foto No 1: | Foto No 2: |
| Foto No 3: | Foto No 4: |

3.ANEXOS: DOCUMENTOS

- 3.1 Comportamiento del envío de cada PTAP, el nivel de los tanques en el transcurso del día fue óptimo y garantizó el suministro y continuidad a los usuarios. Imágenes: Información suministrada por el sistema de telemetría. PTAP SANTA ROSA; PTAP VILLA SANTANA. Fecha/Hora; Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS); Q RANGO OPERACIÓN (LPS); Q INS (LPS). 04/05/2020 19:00; 80-180; 192; 150-350; 281. 04/05/2020 20:00; 80-180; 77; 150-350; 281. 04/05/2020 21:00; 80-180; 199; 150-350; 270. 04/05/2020 22:00; 80-180; 200; 150-350; 259. 04/05/2020 23:00; 80-180; 182; 150-350; 264. 05/05/2020 00:00; 80-180; 133; 150-350; 275. 05/05/2020 01:00; 80-180; 42; 150-350; 270. 05/05/2020 02:00; 80-180; 156; 150-350; 270. 05/05/2020 03:00; 80-180; 70; 150-350; 278. 05/05/2020 04:00; 80-180; 66; 150-350; 239. 05/05/2020 05:00; 80-180; 68; 150-350; 223. 05/05/2020 06:00; 80-180; 64; 150-350; 209. 05/05/2020 07:00; 80-180; 61; 150-350; 281*. 05/05/2020 08:00; 80-180; 66; 150-350; 250. 05/05/2020 09:00; 80-180; 65; 150-350; 250. 05/05/2020 10:00; 80-180; 63; 150-350; 270. 05/05/2020 11:00; 80-180; 63*; 150-350; 334*. 05/05/2020 12:00; 80-180; 168; 150-350; 364. 05/05/2020 13:00; 80-180; 93; 150-350; 373. 05/05/2020 14:00; 80-180; 154; 150-350; 381. 05/05/2020 15:00; 80-180; 158; 150-350; 289. 05/05/2020 16:00; 80-180; 124; 150-350; 192. 05/05/2020 17:00; 80-180; 131; 150-350; 395. 05/05/2020 18:00; 80-180; 157; 150-350; 376.